ZARZĄDZENIE NR 0050.176.2021 BURMISTRZA MIASTA PŁOŃSK

z dnia 27 grudnia 2021 roku

w sprawie przyjęcia Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności Urzędu Miejskiego w Płońsku osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2024

Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 2 pkt 2, ust. 3 i 5 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§  1

Przyjmuje się Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności Urzędu Miejskiego w Płońsku osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2024, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§  2

Koordynację wdrożenia planu, o którym mowa w §1 powierza się Koordynatorowi 
ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Płońsku.

§  3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§  4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2022 r.

Burmistrz Miasta Płońsk

Andrzej Pietrasik

| Sporządził | Sprawdził (data/podpis/zajmowane stanowisko) |  |  | Nr egz. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data/podpis/ zajmowane stanowisko | pod względem merytorycznym | Sekretarz Miasta | pod względem formalno-prawnym |  |
|  | formalno-rachunkowym* |  |  |  |

* niepotrzebne skreślić

Załącznik do Zarządzenia nr 0050.176.2021 Burmistrza Miasta Płońska z 27 grudnia 2021 roku

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI URZĘDU MIEJSKIEGO W PŁOŃSKU OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2022 – 2024

| DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Obowiązki wynikające z Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Analiza stanu zapewnienia dostępności | Planowane działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności/sposób realizacji | Planowany termin realizacji | Odpowiedzialny za realizację |
|  | Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków. | Wymóg ustawowy spełniony częściowo - Zapewniono w Urzędzie wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne poza Urzędem Stanu Cywilnego oraz Referatem Obsługi Targowisk (siedziba w innym budynku), do których prowadzą schody. Przed wejściem do Referatu Obsługi Targowisk i USC zamontowano dzwonki umożliwiające osobom niepełnosprawnym wywołanie pracownika. - Wejścia do Urzędu pozbawione są progów. - Na drzwiach wejściowych wykonanych ze szkła, brak pasów o kontrastowym kolorze (żółty lub biały z wyjątkiem sytuacji, gdy nie zapewniają one kontrastu). - W Urzędzie funkcjonuje winda dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. - W Urzędzie znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych z przewijakiem dla małych dzieci. - Budynek Urzędu posiada szerokie ciągi komunikacyjne poziome (korytarze) i szerokie ciągi komunikacyjne pionowe (schody) z zamontowanymi po obu stronach poręczami. Schody pomiędzy kondygnacjami posiadają antypoślizgową nawierzchnię. Brak oznakowania pierwszego i ostatniego stopnia w sposób kontrastowy względem powierzchni schodów. - Numery na drzwiach do pomieszczeń oznaczone zostały w sposób kontrastowy i wypukły. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a. - Nazwy wydziałów/referatów przy drzwiach oznaczone zostały w sposób kontrastowy. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a. - W Punkcie Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie (siedziba w innym budynku) brak możliwości dostępu do świetlicy przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim. Świetlica nie jest jednak miejscem, w którym prowadzona jest podstawowa działalność i obsługa interesantów. | - Montaż na drzwiach wejściowych do Urzędu pasów o kontrastowym kolorze (żółty lub biały z wyjątkiem sytuacji, gdy nie zapewniają one kontrastu), usytuowanych na wysokości wzroku dorosłego oraz dziecka/osoby na wózku – ok. 85–105cm oraz 160 cm nad poziomem oraz posadzki oraz 130–140 cm. Szerokość tych pasów– min. 10 cm. - Oznakowanie pierwszego i ostatniego stopnia schodów w sposób kontrastowy względem powierzchni schodów. | Do końca 2024 r. Do końca 2024 r. | Dyrektor/Kierownik odpowiedniego Wydziału przy współpracy z Koordynatorem Dyrektor/Kierownik odpowiedniego Wydziału przy współpracy z Koordynatorem |
|  | Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych. | Do realizacji Urząd Stanu Cywilnego oraz Referat Obsługi Targowisk znajduje się na poziomie, do którego dostęp osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim lub matce z dzieckiem w wózku jest niemożliwy. Ponadto w Punkcie Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie (siedziba w innym budynku) nie ma możliwości dostępu do świetlicy przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim. Świetlica nie jest jednak miejscem, w którym prowadzona jest podstawowa działalność i obsługa interesantów. Przed wejściem do Referatu Obsługi Targowisk i USC zamontowano dzwonki umożliwiające osobom niepełnosprawnym wywołanie pracownika. | Montaż stałych pochylni dla wózków inwalidzkich, przenośnych ramp podjazdowych lub zakup schodołazów. | Do końca 2024 r. (w miarę możliwości technicznych i finansowych) | Dyrektor/Kierownik odpowiedniego Wydziału przy współpracy z Koordynatorem |
|  | Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy. | Wymóg ustawowy spełniony częściowo - W siedzibie głównej Urzędu znajduje się tablica informacyjna z rozkładem pomieszczeń. Informację w sposób głosowy nt. rozkładu pomieszczeń przekazuje pracownik Kancelarii Urzędu, zlokalizowanej przy wejściu głównym do budynku. - Wymóg ustawowy należy spełnić w Referacie Obsługi Targowisk oraz w Punkcie Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie. | Zakup systemu głośnomówiącego naprowadzającego do poszczególnych pomieszczeń Urzędu. | Do końca 2024 r. | Dyrektor/Kierownik odpowiedniego Wydziału przy współpracy z Koordynatorem |
|  | Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego. | Wymóg ustawowy spełniony | Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynków Urzędu Miejskiego w Płońsku. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego. | Na bieżąco | - |
|  | Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób. | Do realizacji - Zapewniono informacje o kierunkach i drogach ewakuacji w formie wizualnej (znaki ewakuacyjne widoczne w ciemności). - Brak informacji o kierunkach i drogach ewakuacji w sposób dotykowy (np. tyflograficzne plany ewakuacji) i głosowy (np. przez dźwiękowe systemy ostrzegawcze). - W Urzędzie funkcjonuje regulamin ewakuacji. - Brak regulaminu ewakuacji dostosowanego do osób ze szczególnymi potrzebami. - Brak schodowych wózków ewakuacyjnych. | - Opracowanie i wdrożenie regulaminu ewakuacji dostosowanego do osób ze szczególnymi potrzebami. - Przeszkolenie pracowników w zakresie ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami. - Zakup tzw. schodowego wózka ewakuacyjnego. | Do końca stycznia 2022 r. Do końca lutego 2022 r. Do końca 2024 r. | Inspektor ds. BHP Inspektor ds. BHP Dyrektor/Kierownik odpowiedniego Wydziału przy współpracy z Koordynatorem |
|  | INNE ROZWIĄZANIA mające na celu zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. |  | - Wyznaczenie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych od strony głównej Urzędu. - Wyznaczenie w pobliżu miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych miejsca dla rodzin z małymi dziećmi. | Do końca 2024 r. | Dyrektor/Kierownik odpowiedniego Wydziału |

| DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Obowiązki wynikające z Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Analiza stanu zapewnienia dostępności | Planowane działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności/sposób realizacji | Planowany termin realizacji | Odpowiedzialny za realizację |
|  | Wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. | Wymóg ustawowy spełniony | Zgodnie z Ustawą | - | - |

| DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Obowiązki wynikające z Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Analiza stanu zapewnienia dostępności | Planowane działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności/sposób realizacji | Planowany termin realizacji |  |
|  | Obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje. | Wymóg ustawowy spełniony | Usługa online wideotłumacza języka migowego dostępna na stronie internetowej miasta oraz w siedzibie Urzędu. | Zrealizowano | - |
|  | Instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. | Wymóg ustawowy spełniony | Przenośna pętla indukcyjna dostępna w siedzibie Urzędu. Należy rozważyć zakup pętli indukcyjnej do Punktu Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie oraz Referatu Obsługi Targowisk. | Zrealizowano | - |
|  | Zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności - w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania. | Wymóg ustawowy spełniony | Zamieszczono na stronie internetowej oraz w BIP, informację o zakresie działalności Urzędu w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagranie treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania. | Zrealizowano | - |
|  | Zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku. | Według potrzeby | Zgodnie z Ustawą | Według potrzeby | - |